|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_12 |
| Kelas | : |  |
| Anggota | : | 1. 11322012 – Felix Aldi Simanjuntak 2. 11322028 – Christian Jhon Panjaitan 3. 11322042 – Kesia Rotua Sihombing 4. 11322058 - Dian Anggi Bellita Sitanggang |
| Topik PA2 | : | Sistem informasi cafe Friendzone dengan menggunakan media website |
| Periode | : | Minggu ke- 04 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Penentuan fungsi PA II |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 12 Februari 2024 | 2 | Kumpul kelompok untuk mendiskusikan topik dan fungsi yang kami ajukan kepada dosen pembimbing |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 17 Februari 2024 | 15.00-17.00 | Siantar Narumonda | Melakukan Requirement Gathering Kepada client untuk menjelaskan lebih rinci fungsi yang akan kami terap kan dalam pembentukan website friendzone cafe |
| 16 Februari 2024 | 10.00-11.30 | Gedung Vokasi | Melakukan bimbingan terhadap dosen pembimbing membahas judul dan membahas hasil requirement ulang |
| 16 Februari 2024 | 20.00-21.00 | Gedung 511 | Pembagian tugas masing-masing anggota. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala yang kami alami pada mimggu ke 4 ini adalah untuk menentukan fungsi dan role model dan menetap kan judul PA dan solusi yang kami lakukan adalah melakukan bimbingan terhadap dosen pembimbing kami dan mendiskusikan kendala yang kami alami dan melanjutkan pengerjaan PA kami

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Setelah melakukan Requirement Gathering, kelompok kami mendapatkan masalah utama client yang lebih rinci
* Pembagian kerja untuk masing-masing anggota.

**Rencanan minggu depan :**

* Melakukan bimbingan terhadap dosen bimbingan untuk membahas hasil Requirement Gathering yang sudah kami lakukan
* Menetapkan fungsi yang fix kami gunakan dan role model dan penetapan judul

**Catatan Lain:**