|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_12 |
| Kelas | : |  |
| Anggota | : | 1. 11322012 – Felix Aldi Simanjuntak 2. 11322028 – Christian Jhon Panjaitan 3. 11322042 – Kesia Rotua Sihombing 4. 11322058 - Dian Anggi Bellita Sitanggang |
| Topik PA2 | : | Sistem informasi cafe Friendzone dengan menggunakan media website |
| Periode | : | Minggu ke- 05 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menentuan fungsi dan role model dan menentukan judul |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 19 Februari 2024 | 2 | Melakukan bimbingan terhadap dosen pembimbing membahas fungsi dan role model dan menentukan fix judul |
| 20 Februari  2024 | 1 | Melakukan kumpul kelompok membahas role model (guess, admin, user) dan melakukan pembagian tugas kelompok |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 22 Februari  2024 | 10.00-12.00 | Perpustakaan | Membuat gambaran dan rancangan mengenai proyek yang akan dikerjakan. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Membuat gambaran dan rancangan mengenai proyek yang akan kami kerjakan solusi yang kami lakukan adalah kami kumpul kelompok dan melakukan diskusi

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Fungsi yang akan di terap kan pada PA 2
* Role model (Guess, Admin, User)p
* Menentukan fix judul yang akan kami tetap kan

**Rencanan minggu depan :**

* Setelah menetapkan fungsi dan role mode, mulai mengerjain tentang ERD SEQUENCE USE CASE DAN BPMN

**Catatan Lain:**